О развитии метрополитена

в городе Москве до 2015 года

Проектирование, строительство и реконструкция линий и объектов метрополитена в 2002-2008 гг. осуществлялись в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 7 мая 2002 г. № 337-ПП «О Программе развития Московского метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта и схеме развития городского пассажирского транспорта до 2015 года», от 6 сентября 2005 г. № 669-ПП «О плане метростроения в городе Москве на 2005-2007 гг.», от 30 октября 2007 г. № 961-ПП «О плане метростроения в городе Москве на 2008-2010 гг.».

В этот период были введены в эксплуатацию участки линий:

- Серпуховско-Тимирязевской: ст. «Улица Академика Янгеля»- ст. «Бульвар Дмитрия  Донского» - 3,24 км;

- Бутовской: ст.  «Улица Старокачаловская» - (ст. «Бульвар Дмитрия Донского») - ст. «Бунинская аллея» - 5,7 км;

- Арбатско-Покровской: ст. «Киевская» - ст. «Парк Победы» - 4,2 км;

- Филевской: ст. «Киевская» - ст. «Международная» - 2,72 км;

- Люблинско-Дмитровской: ст. «Чкаловская» - ст. «Трубная» - 3,2 км;

Митинско-Строгинской: ст. «Парк Победы» - ст. «Строгино» - 11,5 км.

Введен в эксплуатацию второй выход станции «Маяковская».

В целях дальнейшего повышения уровня транспортного обслуживания населения Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить перечень объектов метростроения, планируемых  для строительства на 2008-2015 гг. (приложение 1).

2. Департаменту экономической политики и развития города Москвы предусматривать в адресных инвестиционных программах города Москвы на 2008-2015гг. средства на развитие метрополитена в пределах ежегодно выделяемых лимитов капитальных вложений.

3. Департаменту дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы:

3.1.  В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 июня 2008 года № 574-ПП «О реорганизации Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы» осуществлять функции государственного заказчика на проведение работ по проектированию, реконструкции и строительству включенных в адресную инвестиционную программу города Москвы линий и объектов метрополитена согласно приложений 1, 2,3 к настоящему постановлению.

3.2.1. Обеспечить в установленном порядке размещение государственного заказа (п.3.1) путем проведения торгов по выбору проектировщиков и генеральных подрядных организаций.

3.2.2. Обеспечить корректировку ТЭО (проектов) и разработку вновь начинаемых проектов линий и объектов метрополитена на конкурсной основе согласно приложению №3.

3.3 В целях ускорения строительства объектов метрополитена до утверждения ТЭО (проектов), организовать разработку проектно–сметной документации по инженерной подготовке территории строительства и выполнение работ подготовительного этапа.

4. Возложить на ГУП «Московский метрополитен» выполнение функций технического заказчика по метростроению (приложения 1, 2, 3, 4, 5).

5. Установить, что функции генеральных подрядчиков по переходящим объектам проектирования и строительства, включая  переустройство инженерных коммуникаций, и благоустройству территорий  в границах строительства объектов метрополитена обеспечивают ОАО «Мосметрострой», ОАО «Трансинжстрой», ОАО «Метрогипротранс»  в соответствии с ранее заключенными договорами (приложение 5).

6. Обязать Москомархитектуру по заказу государственного заказчика и по согласованию с ГУП «Московский метрополитен» разработать предпроектную градостроительную документацию для строительства линий и объектов метрополитена согласно перечню (приложение 2).

7.   Департаменту земельных ресурсов города Москвы после представления Москомархитектурой утвержденной градостроительной документации (приложения 1,2) вносить в установленном порядке в Правительство Москвы предложения по обеспечению резервирования земельных участков, отводимых для строительства линий и объектов метрополитена.

8. Департаменту земельных ресурсов города Москвы и Департаменту имущества города Москвы не оформлять аренду земельных участков и имущественные права на объекты недвижимости на территории, резервируемой для строительства линий и объектов метрополитена (приложения 1, 2).

9.	Принять к сведению, что Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, ОАО «Московская городская электросетевая компания» по  заявкам государственного заказчика и согласованию с ГУП «Московский метрополитен» обеспечит выдачу технических условий для постоянного энергоснабжения и строительства линий и объектов согласно перечню (приложение 4).

10. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 7 мая 2002 года № 337-ПП «О Программе развития Московского метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта и схеме развития городского пассажирского транспорта до 2015 года».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П., Ресина В.И.

Мэр Москвы                                                               Ю.М. Лужков

| Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 2008г. № |
| --- |
| Перечень объектов метростроения, планируемых для строительства в 2009 – 2015 г.г. |
| Наименование линии, объекта, мощность (км), срок ввода, количество станций | Ориентировочный остаток 01.01.09 в текущих ценах млн. руб. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Приложение 1.1. (средства городского бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Митинско-Строгинская линия «Митино» - «Парк победы» В том числе: 1.1.Парк победы – Строгино, спецсооружения (КДУ, ТЭСОРПГА) 1.2. Строгино-Митино: 1.2.1. Строгино-Волоколамская=Митино, ( 6,3км., 3 станции) 2009 год. 1.2.2. Ветка в депо и электродепо (2 км. + электродепо) 2011 год 1.2.3. Закупка подвижного состава 740/741 | 46000 10000 29350 6650 | 17314 3500 11000 2814 | 13585 3000 8000 2585 | 12251 3000 8000 1251 | 2850 500 2350 |  |  |  |
| 2. Люблинско–Дмитровская линия «Чкаловская»-«Марьина роща» В том числе: 2.1. Чкаловская – Трубная (выход Сретенский бульвар, доп. устр.) 2.2. Трубная – Марьина Роща (2.98 км., 2 станции + депо) 2009 год ( доп. устр.) 2011 год 2.3. Закупка подвижного состава 714/717 | 24000 5000 18698 302 | 11402 1800 9300 302 | 6000 2000,0 4000,0 | 5400 1000,0 4400,0 | 1198 200 998 |  |  |  |
| 3. Люблинско-Дмитровская линия «Марьино»-«Зябликово» В том чмсле: 3.1. Линия (4,33 км., 3 станции, 1 пересадка) 2011 год 3.2. Закупка подвижного состава 740/741 | 24500 22700 1800 | 8200 7400 800 | 12076 11076 1000 | 4224 4224 |  |  |  |  |
| 4. Калининская линия «Новогиреево»-«Новокосино» В том числе: 4.1. Линия (3,23 км., 1 станция) 2011 год 4.2. Закупка подвижного состава 714/717 | 18700 17300 1400 | 7100 6100 1000 | 6200 5800 400 | 5400 5400 |  |  |  |  |
| 5. Таганско-Краснопресненская л. «Выхино»-«Пронская»(Жулебино) В том числе: 5.1. Линия (3,38 км., 1 станция) 2011 год 5.2. Закупка подвижного состава 714/717 | 16400 15000 1400 | 1170 1170 | 7430 6830 600 | 6800 6000 800 | 1000 1000 |  |  |  |
| Итого по линиям | 129600 | 45186 | 45291 | 34075 | 5048 |  |  |  |
| 6. ПИР будущих лет (Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО) | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 7. Объекты лимитности (Завершение работ по ранее начатым объектам) | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Оплата за присоединение: Марьино-Зябликово 21 мВт -2009 год Новог.-Новок. 8 мВт - 2009 год Выхино-Жулебино 8 мВт – 2010 год Депо Митино 6 мВт – 2010 год | 3440 | 2320 | 1120 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом присоединения | 139340 | 49606 | 48511 | 36175 | 5048 |  |  |  |
| Приложение 1.2. (с учетом ср-в из федерального бюджта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Бутовская линия «Старокачалвская»-«Битц. Парк» В том числе: 8.1. Оборотные тупики за станцией Старокачаловская (1,5 км) 2010 год 8.2. Старокачаловская - Битц. Парк (3,23 км., 2 станции, 1 пересадка) 2011 г. 8.3. Закупка подвижного состава 740/741 | 24850 7600 15500 1750 | 1000 500 500 | 15350 7100 7500 750 | 8500 7500 1000 |  |  |  |  |
| Итого с учетом Бутовской линии | 164190 | 50606 | 63861 | 44675 | 5048 |  |  |  |
| Оплата за присоединение Старок.-Битц. Парк 16 мВт -2010 | 1280 |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| Итого Требуется финансирование из других источников | 165470 25763 | 50606 4587 | 65141 19850 | 44675 1326 | 5048 |  |  |  |
| Приложение 1.3. (с учетом перспективы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Люблинско-Дмитровская линия «Марьина роща»-«Селигерская» В том числе: 9.1. Линия (8,04 км, 6 станций, 1 пересадка, 1 депо) 2013 год 9.2. Закупка подвижного состава 714/717 | 76000 72000 4000 | 1500 1500 - | 2000 2000 - | 5000 5000 - | 32000 30000 2000 | 35500 33500 2000 |  |  |
| 10. Третий пересадочный контур «Деловой центр»-«Савеловская» В том числе: 10.1. Деловой Центр - Ходынское поле 2013 г (8 км, 4 станции, 1 пересадка, 1 депо) 10.2. Ходынское поле - Савеловская 2015 г. (3.8 км, 2 станции, 2 пересадки) 10.3. Савеловская-Нижегородская 2015 г. (15 км, 8 станций.) 10.4. Закупка подвижного состава 740/741 | 231700 54700 26000 137500 13500 |  | 2000 2000 | 5000 5000 | 52000 20000 30000 2000 | 59700 27700 30000 2000 | 54500 13000 37000 4500 | 58500 13000 40500 5000 |
| 11. Калининско-Солнцевская лин. «Третьяковская» -«Новопеределкино» В том числе: 11.1. Третьяковская – Деловой Центр 6,18 км, 6 ст., 4 пересадки 11.2. Деловой центр – Минская 5км., 3 ст., 2 пересадки 11.3. Закупка подвижного состава | 175500 130000 30000 15500 |  |  |  | 14251 4251 10000 | 15390 4390 10000 1000 | 40918 29418 10000 1500 | 40761 40761 - |
| 12. Замоскворецкая линия «Красногвардейская»-«Братеево» | 25200 |  |  |  |  | 4000 | 10000 | 11200 |
| 13. Дополнительные выхода: 13.1. Парк Победы 13.2. Бауманская 13.3. Комсомольская 13.4 Парк Культуры | 16000 |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 |
| 14. Станции на действующих линиях: 14.1. Технопарк 14.2. Суворовская | 14000 |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 |
| Итого с учетом перспективы | 703870 | 52106 | 69141 | 54675 | 103299 | 114590 | 120418 | 125461 |

Приложение №2

к постановлению Правительства Москвы

от                        2008г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

Строящихся и перспективных линий и объектов метрополитена, для разработки градостроительной документации и резервирования территорий.

________________________________________________________

№               Наименование линий                            км.                   Сроки

П/П            и объектов, работ                                 (объект)          Градзадания

гг.

1                                 2                                                 3                                4

- Люблинско-Дмитровская линия

метрополитена

ст. «Чкаловская» - ст. «Марьина

Роща» расширение депо

«Печатники»                                                 1 объект                      ---

2.        «Митино-Строгинская» линия

метрополитена

ст. «Митино» - ст. «Рождествено»                   0,5                            2009

3.        Бутовская линия метрополитена

ст. «Бунинская аллея» -

ст. «Новокурьяново» с электродепо

«Новокурьяново»                                              5,1                        2012

4.        Замоскворецкая линия

метрополитена

ст. «Речной вокзал» - ст. «Улица

Дыбенко»                                                            2,42                      2011

5.       Пересадочный контур

5.1     ст. «Деловой центр» - ст. «Савеловская»            10,0                      2010

5.2     ст. «Савеловская» - ст. «Нижегородская»             10,0                    2012

6.        Кожуховская линия

метрополитена

Из р-на Кожухово до

3 пересадочного контура                                 20,0                         2012

с электродепо                                              1 объект

7.       Линия пересадочного контура-

-Большое кольцо

ст. «Каширская» -

ст. «Нижегородская улица»                           10,0                           2014

8.       Солнцевская линия

метрополитена

ММДЦ «Москва-Сити» -

ст. «Парк Победы»

ст. «Солнцево» -

ст. «Ново-Переделкино» с                              25,6                           2009

электродепо «Солнцево»                             1 объект

1 и 2 очередь

9.       Вторые выхода на станции

9.1      ст. «Бауманская»                                             1 объект                 2012

9.2      ст. «Парк Победы»                                          1 объект                 2013

9.3      ст. «Комсомольская» (Кольцевая)                    1 объект                 2014

9.4      ст. «Парк Культуры» (Кольцевая)                    1 объект                 2011

10.     Новые станции на действующих линиях

10.1    ст. «Технопарк» (Замоскворецкая )                    1 объект               ---

10.2    ст. «Суворовская» (Кольцевая)                          1 объект              2009

10.3    ст. «Спартак» (Таганско-Краснопресненская )    1 объект              2014

11.       Депо метрополитена в производственных зонах *:

11.1     Пересадочный контур и Калининская

линия метрополитена

«Силикатные улицы»                                    1 объект                    2010

11.2      Пересадочный контур и хордовая

линия к «Речному вокзалу»

«Огородный проезд»                                    1 объект                    2009

11.3      Линия вдоль Ярославского

шоссе

«Северянин»                                                 1 объект                    2010

11.4      Пересадочный контур

«Соколиная гора»                                         1 объект                     2010

11.5      Хордовая линия

«Бирюлёво»                                                  1 объект                     2011

11.6      Большое кольцо

метрополитена

«Очаково»                                                    1 объект                     2012

11.7     Вылетная линия в район

Молжаниновский

«Новоподрезково»                                     1 объект                     2012

* Ориентировочная площадь одного участка для электродепо                   резервируется не менее 14,0 ГА размером 700 х 200 метров.

Приложение №3

к постановлению Правительства Москвы

от                        2008г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

Строящихся и перспективных линий и объектов метрополитена, для разработки ТЭО (проектов).

________________________________________________________

№               Наименование линий                                км.                     Сроки

П/П            и объектов, работ                                 (объект)             выполнения

проектно-

сметной

документации

гг.

1                                 2                                                 3                                4

- Люблинско-Дмитровская линия

метрополитена

ст. «Чкаловская» - ст. «Марьина                  1 объект                  2009

Роща» с расширением депо                                                 (корректировка

«Печатники»                                                                                   ТЭО)

2.        «Митино-Строгинская» линия

метрополитена

ст. «Митино» - ст. «Рождествено»                      0,5                        2010

3.        Бутовская линия метрополитена

ст. «Бунинская аллея» -

ст. «Новокурьяново» с электродепо

«Новокурьяново»                                              5,1                        2012

4.        Замоскворецкая линия

метрополитена

ст. «Речной вокзал» - ст. «Улица

Дыбенко»                                                            2,42                      2012

5.       Пересадочный контур

5.1     ст. «Деловой центр» - ст. «Савеловская»            10,0                          2010

5.2     ст. «Савеловская» - ст. «Нижегородская»           10,0                          2012

6.        Кожуховская линия

метрополитена

Из р-на Кожухово до

3 пересадочного контура                                 20,0                        2013

с электродепо                                              1 объект

7.       Линия пересадочного контура-

-Большое кольцо

ст. «Каширская» -

ст. «Нижегородская улица»                           10,0                          2011

8.       Солнцевская линия

метрополитена

ММДЦ «Москва-Сити» -

ст. «Парк Победы»

ст. «Солнцево» -

ст. «Ново-Переделкино» с                              25,6                         2010

электродепо «Солнцево»                             1 объект

1 и 2 очередь

9.       Вторые выхода на станции

9.1      ст. «Бауманская»                                          1 объект                    2011

9.2      ст. «Парк Победы»                                       1 объект                    2011

9.3      ст. «Комсомольская» (Кольцевая)                 1 объект                    2011

9.4      ст. «Парк Культуры» (Кольцевая)                 1 объект                    2011

10.     Новые станции на действующих линиях

10.1    ст. «Технопарк» (Замоскворецкая )                    1 объект               2009

10.2    ст. «Суворовская» (Кольцевая)                          1 объект               2010

10.3    ст. «Спартак» (Таганско-Краснопресненская )    1 объект               2011

Приложение №4

к постановлению Правительства Москвы

от                        2008г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

строящихся и перспективных линий и объектов (подстанций) метрополитена, по которым необходимо выдать технические условия для постоянного энергоснабжения

________________________________________________________

№               Наименование линий                        Мощность  *             Срок ввода

П/П            и объектов (подстанций)                    Р уст   (10 кВ)                      гг.

Р ед.

1                                 2                                                 3                                4

- Люблинско-Дмитровская линия

ст. «Марьина Роща» - ст. «Селигерская»

с электродепо Лихоборы

ст. «Бутырская»                                                9000                          2012

(ст. «Шереметьевская»)                                     7000

ст.«Фонвизинская»                                             9000                          2012

( ст. Бутырский Хутор»)                                     7000

ст. «Петровско-Разумовская»                               9000                          2012

7000

ст. «Окружная»                                                   9000                          2014

7000

ст. «Верхние Лихоборы»                                     9000

(ст. «Лихоборы»)                                               7000                          2014

ст. «Селигерская»                                              9000                           2014

7000

депо «Лихоборы»                                                9000                           2014

7000

ст. «НАТИ»                                                        9000                          2014

7000

ст. «Чкаловская» - ст. «Марьина Роща»

Расширение депо «Печатники»                          9000                          2009

7000

ст. «Марьино» - ст. «Зябликово»

ст. «Борисово»                                                   9000                          2009

5000

ст. «Шипиловская»                                            9000                           --//--

6000

ст. «Зябликово»                                                9000                          --//--

5000

2.        Митинско-Строгинская линия

ст. «Рождествено»                                            9000                           2012

7000

3.        Бутовская линия

ст. «ул.Старокачаловская» - «Битцевский парк»

ст. «Лесопарковая»                                        9000                         2010

(ст. «Техавтоцентр «Варшавский»)**             7000

ст. «Чертановская улица»                                   9000                        2010

7000

ст. «Битцевский парк»                                        9000                        2010

7000

ст. «Бунинская аллея» - ст. «Новокурьяново»

ст. «Потапово»                                                  9000                           2018

7000

ст. «Астафьево»                                                 9000                            --//--

7000

ст. «Новокурьяново»                                          9000                           --//--

7000

депо «Новокурьяново»                                      9000                           --//--

7000

4.       Таганско-Краснопресненская линия

ст. «Выхино» - ст. «Жулебино»

ст. «Выхино» (перегон СТП)                              9000                         2011

7000

ст. «Жулебино»                                                 9000                         2011

7000

5.       Калининская линия

ст. «Новогиреево» - ст. «Новокосино»

ст. «Новогиреево» (перегон СТП)                     9000                         2010

7000

ст. «Новокосино»                                             9000                         2010

7000

ст. «Третьяковская» - ММДЦ «Москва-Сити»

ст. «Кадашёвская»                                           9000                          2019

(ст. «Кадашевская»)**                                    7000

ст. «Волхонка»                                               9000

(ст. «Остоженка»)**                                      7000                         --//--

ст. «Плющиха»                                                9000                         --//--

(ст. «Смоленская»)**                                    7000

ст. «Конюшковская»                                      9000                          --//--

(ст. «Площадь Свободы»)**                           7000

ст. «Трехгорка»                                              9000                         --//--

(ст. «Центр Международной торговли»)**       7000

ст. «Деловой Центр»                                      9000                         2014

(ММДЦ «Москва-Сити»)**                          7000

6.        Замоскворецкая линия

ст. «Красногвардейская» - ст. «Братеево» с электродепо Братеево

ст. «Братеево»                                                   9000                          2013

7000

депо «Братеево»                                                9000                           2013

7000

ст. «Речной вокзал» - ст. «Улица Дыбенко»

ст. «Улица Дыбенко»                                      9000                            2016

7000

7.       Пересадочный контур

«Деловой центр» (ММДЦ «Москва-Сити»)** – ст. «Нижняя Масловска» (ст. «Савеловская»)

ст. Шелепиха                                               9000                             2013

(ст. «Шмитовская»)**                                 7000

ст. «Пресня»                                                 9000                            --//--

(ст. «Олимпийская»**                                  7000

ст. «Мневники»                                           9000                            --//--

(ст. «Краснопресненский проспект»)**         7000

ст. «Хорошевская»                                        9000

(ст. «Полежаевская»)**                                 7000                         2013

ст. «Ходынское поле»                                     9000                         2014

7000

ст. «Петровский Парк»                                   9000                        --//--

(ст. «Динамо»)**                                           7000

ст. «Нижняя Масловка»                                  9000                        2014

(ст. «Савеловская»)                                        7000

ст. «Нижняя Масловка» (ст. «Савеловская»)** - ст. «Авиамоторная»

ст. «Марьина Роща»                                         11240                        2015

5464

ст. «Рижская»                                                   9000                         --//--

7000

ст. «Бауманская»                                              9000                         --//--

7000

ст. «Лефортово»                                               9000                         --//--

7000

ст. «Авиамоторная»                                          9000                         --//--

7000

8.        Пересадочный контур – Большое кольцо

ст. «Нижегородская» - ст. «Каширская»

ст. «Волжский бульвар»                                  9000                         2018

7000

ст. «Текстильщики»                                        9000                         --//--

7000

ст. «Печатники»                                              9000                         --//--

ст. «Нагатинский затон»                                  9000                         2018

7000

ст. «Каширская»                                              9000                         --//--

7000

9.        Кожуховская линия

ст. «Нижегородская» - ст. «Люберецкие поля»

ст. «Авиамоторная»                                        9000                           2018

7000

ст. «Нижегородская улица»                              9000                           2018

7000

ст. «Волжский бульвар»                                  9000                          --//--

7000

ст. «Кузьминки»                                              9000                          --//--

7000

ст. «ул. Академика Скрябина»                         9000                          --//--

7000

ст. «Самаркандский бульвар»                          9000                          --//--

7000

ст. «Косино»                                                   9000                          --//--

7000

ст. «ул. Салтыковская»                                    9000                         --//--

7000

ст. «Кожухово»                                               9000                          --//--

7000

ст. «Люберецкие поля»                                    9000                          --//--

7000

10.     Солнцевская линия

ММДЦ «Москва-Сити» - ст. «Парк Победы»

ст. «Солнцево» - ст. «Ново-Переделкино»

ст. «Деловой центр»                                           9000                         2014

7000

ст. «Парк Победы»                                            9000                         2014

7000

ст. «Минская»                                                   9000                         2014

7000

ст. «Мосфильмовская»                                      9000                         2017

7000

ст. «Ломоносовский проспект»                           9000                         --//--

7000

ст. «Винницкая улица»                                       9000                         --//--

7000

ст. «Мичуринский проспект»                             9000                          --//--

7000

ст. «Очаково»                                                    9000                         --//--

7000

ст. «Олимпийская деревня»                              9000                          --//--

7000

ст. «Терешково»                                                9000                         --//--

7000

ст. «Солнцево»                                                 9000                           --//--

7000

ст. «Боровское шоссе»                                      9000                          --//--

7000

ст. «Ново-Переделкино»                                    9000                          --//--

7000

депо Солнцево (1 и 2 очередь)                          9000                          --//--

7000

11.      Вторые входы на станциях

ст. «Комсомольская» (кольцевая)                      9000                          2017

7000

ст. «Парк Победы»                                            9000                         2012

7000

ст. «Бауманская»                                              9000                        2013

7000

ст. «Парк Культуры» (к)                                    9000                         2017

7000

12.     Новые станции на действующих линиях

ст. «Технопарк» (Замоскворецкая)                        9000                        2012

7000

ст. «Суворовская» - (к)                                         9000                       2016

7000

ст. «Спартак»                                                       9000                        2015

(Таганско-Краснопресненская)                              7000

*  -   Предварительная  мощность  рассчитана  по  10 кВ.  Схема   после  получения  ТУ  уточняется  с  возможным  присоединением  к  электрическим  сетям  20 кВ.

**-Изменения названий станций внесены Постановлением Правительства Москвы от 24. 06. 2008 г. № 564-ПП «О присвоении наименований новым станциям метрополитена.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению Правительства Москвы |
|  |  |  |  |  |  | от "___"__________________2008 года № |
| Перечень действующих договоров по переходящим объектам Московского метрополитена |
| № п/п | Наименование объекта метростроения | АИС ЕРКТ | Дата заключения договора | № Контракта (Договора) | Название организации | Предмет договора |
| 1 | Митинско-Строгинская линия. Ст. "Парк Победы" - ст. "Митино". | 01-006842-0377-0450-00000-03 | 10.11.2003 | 4673/4 | ОАО "Метрогипротранс" | Разработка первоочередной проектной документации по Строгинской линии Московского метрополитена от ст."Парк Победы" до ст. "Славянский бульвар". (изменен предмет дог. в доп.согл.№50 - РД от ст. Парк Победы до ст. Митино, включая электродепо и метромост) |
| 2 |  | 01-022845-0377-0450-00000-04 | 05.08.2004 | 5479 | ОАО "Метрогипротранс" | Корректировка ТЭО Митинско-Строгинской линии Московского метрополитена. |
| 3 |  | 01-003071-0377-0450-00000-02 | 09.10.2002 | 86 | ОАО "Трансинжстрой" | Строительство Строгинского участка от станции "Строгино" до станции "Парк Победы" Московского метрополитена.(Митинско-Строгинская линия ). |
| 4 |  | 01-000370-0377-0450-00000-97 | 22.04.1997 | б/н | ОАО(ГАО) "Мосметрострой" | Строительство новых линий и объектов Московского метрополитена. (На строительство участков МСЛ "Митино-Строгино" э/депо Митино и ЛДЛ "Чкаловская -Марьина Роща" э/депо Печатники). |
| 5 | Люблинско-Дмитровская линия. Ст. "Чкаловская" - ст. "Марьина Роща" | 01-000002-03770450-00000-89 | 18.05.1989 | 3774 | ОАО "Метрогипротранс" | Разработка рабочей документации в 1989 году на подготовительные и первоочередные работы по участку Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от ст."Чкаловская" до ст."Сущевский Вал". ("Марьина Роща"). |
| 6 |  | 01-103069-0000-0000-00000-05 | 10.10.2005 | 5619 | ОАО "Метрогипротранс" | Корректировка ТЭО ( проект) строительства участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от ст."Чкаловская" до ст."Марьина Роща". |
| 7 |  | 01-000370-0377-0450-00000-97 | 22.04.1997 | б/н | ОАО(ГАО) "Мосметрострой" | Государственный контракт б/н на строительство новых линий и объектов ММ. (На строительство участков МСЛ "Митино-Строгино" э/депо Митино и ЛДЛ "Чкаловская -Марьина Роща" э/депо Печатники). |
| 8 | Люблинско-Дмитровская линия. Ст. "Марьино" - ст. "Зябликово" ("Красногвар-дейская"). | 01-237745-0000-0000-00000-07 | 14.11.2007 | 1/ГП | ОАО "Трансинжстрой" | Выполнение функций Генерального подрядчика с элементами проектирования по строительству участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьино" до станции "Зябликово" ("Красногвардейская"). |
| 9 | Титула лимитности метрополитена | 01-006819-0377-0450-00000-03 | 03.02.2003 | 5/2003 | ОАО "Московский Метрострой". | Комплекс работ по строительству второго входа на станции "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. |
| 10 |  | 01-000002-0377-0450-00000-91 | 15.05.1991 | 1 | ПСО "Трансинжстрой" | Капитальное строительство участка Арбатско-Покровской линии метрополитена. |
| 11 | Бутовская линия. Ст."Старокачаловская" - ст. "Битцевский парк" | 01-030829-0000-0000-00000-08 | 07.04.2008 | 1/ПР | ОАО "Метрогипротранс" | Выполнение функций генерального проектировщика по строительству Бутовской линии метрополитена на участке от станции "Улица Старокачаловская" до станции "Битцевский парк" и тупиков за станцией "Улица Старокачаловская". |
| 12 | Сооружение резервных источников энергоснабжения метрополитена | 01-093798-0000-0000-00000-06 | 15.05.2006 | 5713 | ОАО "Метрогипротранс" | Сооружение резеврных источников энергоснабжения Московского метрополитена. ДЭС "Планерная". Рабочий проект |
| 13 |  | 01-094029-0000-0000-00000-06 | 19.05.2006 | 5714 | ОАО "Метрогипротранс" | Сооружение резеврных источников энергоснабжения Московского метрополитена. ДЭС "Теплый стан". Рабочий проект |
| 14 |  | 01-093984-0000-0000-00000-06 | 15.05.2006 | 5715 | ОАО "Метрогипротранс" | Сооружение резеврных источников энергоснабжения Московского метрополитена. ДЭС "Замоскворецкое". Рабочий проект |
| 15 |  | 01-075292-0000-0000-00000-06 | 04.05.2006 | 0405/06-П | ОАО "Мосметрострой" | Комплекс работ по сооружению резервных источников электроснабжения Московского метрополитена. Строительство автономного источника электроснабжения (ДЭС) ст. "Планерная", в том числе закупка, монтаж и пуско-наладка оборудования ДЭС согласно пректно-сметной документации. |
| 16 |  | 01-088685-0000-0000-00000-06 | 10.07.2006 | 46/2006 | ОАО "Трансинжстрой" СМУ-161 | Выполнение комплекса работ по сооружению резервных источников электроснабжения Московского метрополитена - строительство заглубленного сооружения "ТЭСОРПГА" на ст. "Теплый стан" |
| 17 |  | 01-075691-0000-0000-00000-06 | 15.05.2006 | 1/2006 | ОАО "Трансинжстрой" СМУ-155 | Сооружение резерных источников энергоснабжения Московского метрополитена - строительство заглубленного сооружения "ТЭСОРПГА" в электродепо "Замоскворецкое" автономного аварийного электроснабжения метрополитена согласно проектной документации, выданной Заказчиком. |